от 26 июня  2018 года

Руководителям организаций

Международный Вестминстерский университет в г.Ташкенте (МВУТ) выражает Вам своё почтение и приглашает Вас принять участие в конкурсном отборе на проведение ремонтно-строительных работ по объекту «Благоустройство прилегающей территории общежития МВУТ,  расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Янги-Замон 1А».

В случае Вашей заинтересованности просим Вас обратиться в ОКС МВУТ (телефоны отдела ОКС: 238-74-37; (90) 980-05-91) и в соответствии со сметной документацией предоставить коммерческое предложение по видам работ.

Коммерческое предложение должно быть представлено не позднее  17:00 (ташкентское время) 29 июня 2018г.  по указанному ниже адресу: Международный Вестминстерский Университет в г.Ташкенте, Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Истикбол, 12

Предложение должно быть в запечатанном конверте со следующей маркировкой:

КОМУ: Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкенте

ВНИМАНИЮ: Конкурсной Комиссии по отбору организации на проведение ремонтно-строительных работ по объекту «Благоустройство прилегающей территории общежития МВУТ, расположенного по адресу:            г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Янги-Замон 1А».

УЧАСТНИК КОНКУРСА:  [НАЗВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ]

Приём коммерческих предложений  осуществляется ежедневно (по рабочим дням с понедельника по пятницу) с 9.00 до 17.00 (время ташкентское) в опечатанном конверте независимо от формы подачи этих предложений – нарочно или  по почте.

Коммерческие предложения, полученные МВУТ после указанного выше срока по любой причине, рассматриваться не будут. МВУТ не несёт ответственности за вскрытие предложений, не отвечающих вышеуказанным требованиям и без соответствующей маркировки на конверте. Университет оставляет за собой право не выбрать ни одного участника и объявить конкурс снова.

Необходимый список прилагаемых в конверте документов:

- Заявка на выполнение ремонтно-строительных работ (Приложение №2).

- Анкета участника конкурса (Приложение №3).

- Форма представления предложения Подрядчика (Приложение №4) в соответствии с приложенной ведомостью объема работ (Приложение №1).

- Гувохнома (копия).

Условия контракта: предоплата 15%, последующая оплата 85% после завершения ремонтно-строительных работ и подтверждающих бухгалтерских документов (счёт-фактура, акт выполненных работ, накладная).

Валюта платежа  - сум РУз.

Максимальный срок выполнения работ – 25 дней с момента проведения предоплаты Заказчиком.

Предложение участника должно сопровождаться годовой гарантией качества, при котором будут устранены любые дефекты в течение данного периода за счет Поставщика без взимания дополнительной платы с Заказчика.

Ограничения для участия в конкурсе: К участию в конкурсном отборе не допускаются организации и фирмы, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не представившие в установленный срок все необходимые документы, не надлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам, находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиками, не отвечающие требованиям конкурсной комиссии по коммерческим и финансовым показателям.

По дополнительным вопросам касательно конкурса просим обращаться по телефону: 238-74-14.

Документы конкурса в формате Word прилагаются:

- Техническое задание и требования к Подрядчику.

- Приложение №1 Смета (Ведомость объемов работ).

- Приложение №2 Заявка на выполнение ремонтно-строительных работ.

- Приложение №3 Анкета участника конкурса.

- Приложение №4 Форма представления предложения (ценового) Подрядчика.

Техническое задание и требования к Подрядчику по объекту

Строительные работы необходимо выполнить в строгом соответствии с ведомости объемов работ и нормативно-правовыми актами в области строительства, действующими в Республики Узбекистан.

При производстве работ использовать только качественные материалы. Все материалы согласно ведомости объемов работ, используемые в ходе строительно-монтажных работ, дополнительно согласовываются с Заказчиком, не допускается применение строительных материалов и конструкций, бывших в употреблении.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям и требованиям Заказчика.

Подрядчик обязан за свой счет осуществлять систематическую, а по окончании работ, окончательную уборку территории от строительного и бытового мусора.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего распорядка, пропускного режима, требований пожарной безопасности и охраны труда, действующих на объектах Заказчика.

Наряду с этим Победитель (Подрядчик) обеспечивает выполнение всех сопутствующих работ по строительному контролю, подготовку всей исполнительной документации. Обеспечивает самостоятельное взаимодействие со всеми согласующими и надзорными инстанциями, получение разрешений на утилизацию отходов и всех прочих исходно-разрешительных документов.

При осуществлении строительно-монтажных работ предусмотреть наличие спецодежды, спецобуви и других СИЗ, необходимых в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда.

По завершению строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет:

-исполнительные схемы на смонтированные конструкции и инженерные коммуникации;

- сертификаты соответствия строительных материалов и конструкций;

-акты на скрытые работы;

-справку счёт фактуру о понесённых затратах и акт выполненных работ.

В случае не предоставлении указанных документов в полном объёме документы на оплату рассматриваться не будут.

Приложение №1

| № | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E46-4-1-2 | РАЗБОРКА БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ | М3 | 3,52 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 9,59 | 33,7568 |
|  |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН | МАШ-Ч | 2,84 | 9,9968 |
|  |  | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ | МАШ-Ч | 5,68 | 19,9936 |
| 2 | E6-1-1-20 | УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0,113 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 446,04 | 50,40252 |
|  |  | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ-Ч | 21,42 | 2,42046 |
|  |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 1,25 | 0,14125 |
|  |  | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-Ч | 0,81 | 0,09153 |
|  |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ-Ч | 123,76 | 13,98488 |
|  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,013 | 0,001469 |
|  |  | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | Т | 0,0303 | 0,0034239 |
|  |  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | Т | 0,13 | 0,01469 |
|  |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 | 0,14 | 0,01582 |
|  |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | М3 | 0,47 | 0,05311 |
|  |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) | М3 | 101,5 | 11,4695 |
|  |  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 39,2 | 4,4296 |
| 3 | СЕТ5 | СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКА ВР1 Д 5 ММ | М2 | 120 |
| 4 | E6-1-64-1 | УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЛОТКОВ БЕТОННЫХ | 100М3 | 0,014 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2732,8 | 38,2592 |
|  |  | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | МАШ-Ч | 136,64 | 1,91296 |
|  |  | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ | МАШ-Ч | 4,63 | 0,06482 |
|  |  | БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ, КЛАСС В 15 М200 | М3 | 101,5 | 1,421 |
|  |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,256 | 0,003584 |
|  |  | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ | М3 | 3,4 | 0,0476 |
|  |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | М3 | 6,4 | 0,0896 |
|  |  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | М3 | 2,7 | 0,0378 |
| 5 | E9-3-29-1 | МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 0,75 М | Т | 1,7 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32,37 | 55,029 |
|  |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,29 | 0,493 |
|  |  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ-Ч | 9,62 | 16,354 |
|  |  | ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С | МАШ-Ч | 0,39 | 0,663 |
|  |  | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-Ч | 1,68 | 2,856 |
|  |  | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 1,37 | 2,329 |
|  |  | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,41 | 0,697 |
| 6 | ОГР | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРОЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 0,75 М | М | 151 |
| 7 | E15-1-26-1 ШHК.ДОП.6 | ОБЛИЦОВКА БОРДЮРОВ КЕРАМОГРАНИТОМ | 100М2 | 0,61 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 279,29 | 170,3669 |
|  |  | СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | МАШ-Ч | 7,3 | 4,453 |
|  |  | ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ | М2 | 100 | 61 |
|  |  | ГРУНТОВКА | Т | 0,015 | 0,00915 |
|  |  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,375 | 0,22875 |
|  |  | ВЕТОШЬ | КГ | 0,5 | 0,305 |
|  |  | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,02 | 0,0122 |
| 8 | E47-1-53-1 | ОДЕРНОВКА УЧАСТКА С ПОДГОТОВКОЙ И УСТРОЙСТВОЙ КОРЫТА | 10М2 | 40,5 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 30,6 | 1239,3 |
|  |  | ВОДА | М3 | 3 | 121,5 |
|  |  | ДЕРН | М2 | 10 | 405 |
|  |  | ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ | М3 | 1,5 | 60,75 |
|  |  | СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ | КГ | 0,2 | 8,1 |
| 9 | E22-1-21-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | КМ | 0,1 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 173 | 17,3 |
|  |  | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 20,3 | 2,03 |
|  |  | TPУБЫ ПОЛИЭTИЛEHОВЫE ДИAМETОPМ 25ММ | М | 1010 | 101 |
| 10 | E22-1-21-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | КМ | 0,12 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 173 | 20,76 |
|  |  | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-Ч | 20,3 | 2,436 |
|  |  | TPУБЫ ПОЛИЭTИЛEHОВЫE ДИAМETОPМ 50ММ | М | 1010 | 121,2 |
| 11 | ОТВ-Д25 | ОТВОД Д-25 | ШТ | 30 |
| 12 | ОТВ-Д50 | ОТВОД Д-50 | ШТ | 1 |
| 13 | ВЕН-Д25 | ВЕНТИЛ Д-25ММ | ШТ | 6 |
| 14 | ВЕН-Д50 | ВЕНТИЛ Д-50ММ | ШТ | 2 |
| 15 | ТРОЙ-Д25Х25 | ТРОЙНИК Д-25Х25 | ШТ | 24 |
| 16 | ТРОЙ-Д50Х25 | ТРОЙНИК Д-50Х25 | ШТ | 6 |
| 17 | ТРОЙ-Д50Х50 | ТРОЙНИК Д-50Х50 | ШТ | 1 |
| 18 | E22-8-1-2 ШHК.ДОП.3 | УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5, R-10 /СПРИНКЛЕРОВ/ МАРКИ 304AN, L2688 И СТОЙКИ СП-4: L2688 /R-10/ | ШТ | 24 |
|  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 2,48 | 59,52 |
|  | 38118 | ДОЖДЕВАТЕЛЬ L2688 R-10 | ШТ | 1 | 24 |
| 19 | E23-4-11-1 | ПОДНЯТИЯ ЛЮКОВ ЧУГУННЫХ | ШТ | 7 |
|  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 1,31 | 9,17 |
|  | 45103 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250) | М3 | 0,0008 | 0,0056 |
| 20 | E22-1-1-5 | УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | КМ | 0,004 |
|  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 398 | 1,592 |
|  | 09219 | ВОДА | М3 | 144 | 0,576 |
|  | 37742 | КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ | КГ | 129 | 0,516 |
|  | 43262 | TPУБЫ AСБEСTОЦEМEHTHЫE ДИAМETP 300 ММ | М | 1008 | 4,032 |
| 21 | E1-2-57-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 100М3 | 0,09 |
|  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 154 | 13,86 |
| 22 | E11-1-1-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 3,84 |
|  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 7,7 | 29,568 |
|  | 01866 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 0,93 | 3,5712 |
|  | 09219 | ВОДА | М3 | 0,22 | 0,8448 |
|  | 45053 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ | М3 | 5,1 | 19,584 |
| 23 | E27-6-20-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ /5 СМ/ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 1000М2 | 0,884 |
|  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 33,6 | 29,7024 |
|  | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-Ч | 3,47 | 3,06748 |
|  | 00623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ-Ч | 10,1 | 8,9284 |
|  | 01955 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ-Ч | 2,8 | 2,4752 |
|  | 30135 | БИТУМ | Т | 0,0108 | 0,0095472 |
|  | 45059 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ | Т | 96,6 | 85,3944 |
| 24 | E27-6-21-1 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1 ЗА 2 PАЗА | 1000М2 | 0,884 |
|  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 0,18 | 0,15912 |
|  | 00464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ-Ч | 0,36 | 0,31824 |
|  | 06001 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП А М-2 | Т | 24,2 | 21,3928 |
|  | 30135 | БИТУМ | Т | 0,0028 | 0,0024752 |
| 25 | E11-1-25-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 100М2 | 0,3 |
|  | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 94,8 | 28,44 |
|  | 09203 | БРУСЧАТКА | М2 | 100 | 30 |
|  | 09219 | ВОДА | М3 | 2,5 | 0,75 |
|  | 45049 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 0,43 | 0,129 |
| 26 | С310-1025 | ЗАВОЗ ГРУНТА С 25 КМ | Т | 103 |
|  | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,1696 | 17,4688 |
|  | 00163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-Ч | 0,1696 | 17,4688 |
| 27 | С310-1025 | ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА АВТОМОБИЛЕМ НА 25 КМ | Т | 128 |
|  | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,1696 | 21,7088 |
|  | 00163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ-Ч | 0,1696 | 21,7088 |

Приложение №2

ЗАЯВКА

на выполнение ремонтно-строительных работ

- Заполнив Конкурсную документацию на осуществление данных работ, состоящую из:

Заявки на выполнение ремонтно-строительных работ (Приложение 2);

Анкеты участника конкурса (Приложение 3);

Формы ценового предложения (Приложение 4);

ПРЕДЛАГАЕМ выполнить строительно-монтажные работы и исправить любые дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами на общую сумму _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   (прописью).

- В случае принятия нашего Предложения, мы готовы приступить к выполнению работ в течении 5 (пяти) банковских дней после получения предварительной оплаты в размере 15 % от общей суммы контракта, что составит:_________________________________ (прописью: __________________________________________________________________), необходимой для завершения работ, входящих в данный Контракт в течение ______ (прописью___________________________________) рабочих дней, начиная с последнего дня вышеупомянутого периода.

- Мы согласны с тем, что наше коммерческое предложение будет действовать в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная с даты подачи предложения.

- Мы полностью берем на себя меры соблюдения техники безопасности во время выполнения подрядных работ и поставки материалов.

- Мы признаём, что все Приложения к форме заявки составляют часть нашего коммерческого предложения.

Настоящее датировано: «       » _________________ 2018 год.

Директор               ________________________             __________________

(должность)                              (Ф.И.О)                                         подпись                          М.П.

Адрес заявителя: _____________________________________________________________________

#### Приложение № 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Название организации:________________________________________________________________

2. Организационно-правовой статус (ООО, АО и т.д.): ______________________________________

3. Место и дата создания фирмы: _________________________________________________________

4. Численность работников: _____________________________________________________________

5. Ф.И.О Руководителя: _________________________________________________________________

6. Месторасположение и адрес фирмы: ____________________________________________________

7. Контактные телефоны: _______________________________________________________________

8. Рабочий телефон руководителя: ____________________

9. Опыт работы по строительству объектов (краткая информация об объемах выполненных работ, которые Вами осуществлялись за последние 3 года и осуществляемые в настоящий момент – название объекта, описание работ, % выполнения, Заказчик и т.д.):

| № | Название и адрес объекта | Описание работ, % выполнения | Заказчик и дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |

10. Банковские реквизиты:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подпись руководителя:____________________________________

Дата составления  «_______»_______________2018 г.

М.П.

#### Приложение №4

ФОРМА  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА

Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Подрядчика

| N п.п. | Наименование работ и ресурсов | Ед-ца изм-я | Кол-во | ЦЕНА Подрядчика | Сумма Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая сумма |  |  |  |  |

Подпись руководителя:____________________________________

Дата составления  «_______»_______________2018 г.

М.П.